BookPlus

Plataforma de E-commerce de Libros — Microservicios

Resumen Técnico del Avance Actual

DDD · Arquitectura Hexagonal · Spring Boot 3 · Java 21 · React 18

Fecha: 30 de mayo de 2026

# Tabla de contenido

# 1. Resumen ejecutivo

BookPlus es una plataforma de comercio electrónico de libros construida como un sistema distribuido de 10 microservicios backend (Java 21 / Spring Boot 3) más un frontend SPA en React 18 + TypeScript. La arquitectura aplica Domain-Driven Design y Arquitectura Hexagonal (puertos y adaptadores) de forma estricta, con comunicación asíncrona basada en eventos sobre Apache Kafka en modo KRaft.

El proyecto se encuentra en un estado avanzado de implementación: la totalidad de los microservicios del dominio están codificados con su capa de dominio, casos de uso, adaptadores de persistencia, mensajería y exposición web. El stack completo es orquestable mediante Docker Compose con 24 contenedores (servicios, bases de datos PostgreSQL dedicadas por servicio, Redis, Elasticsearch, Kafka, MailHog y Zipkin). Se contabilizan 53 endpoints REST y 11 migraciones de base de datos gestionadas con Flyway.

Áreas con cobertura parcial actualmente: la suite de pruebas automatizadas existe en la mayoría de servicios backend pero es desigual (report-service y admin-bff sin tests; frontend sin tests todavía), y el frontend cubre por ahora el módulo de autenticación, quedando pendiente el desarrollo de las vistas de catálogo, carrito, checkout y panel de administración.

# 2. Stack tecnológico

| Capa | Tecnologías |
| --- | --- |
| Lenguaje / Runtime | Java 21, Spring Boot 3, Maven 3.9 |
| Frontend | React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query, Zustand, React Hook Form, Zod, Radix UI, Tailwind, Recharts |
| Persistencia | PostgreSQL (una BD por servicio), Flyway (migraciones) |
| Caché / Estado efímero | Redis (rate-limit gateway, caché de catálogo, almacenamiento de carrito) |
| Búsqueda | Elasticsearch 8 (catálogo) |
| Mensajería | Apache Kafka 3.8 en modo KRaft (sin Zookeeper) |
| Seguridad | JWT RS256 (par RSA compartido), BCrypt |
| Observabilidad | Zipkin (trazas distribuidas) |
| Email | JavaMailSender + MailHog (entorno local) |
| Infraestructura | Docker Compose, Makefile, scripts de generación de claves |

# 3. Arquitectura general

Todas las peticiones externas entran por el API Gateway (Spring Cloud Gateway, puerto 8080), que centraliza la validación de JWT, el rate-limiting con Redis, CORS, cabeceras de seguridad y el logging de peticiones. El gateway enruta de forma estática hacia los servicios de dominio.

Cada microservicio sigue la misma estructura hexagonal: una capa de dominio pura (agregados, value objects, eventos de dominio, puertos) sin dependencias de infraestructura; una capa de aplicación con los casos de uso; y adaptadores de entrada (web/mensajería) y de salida (persistencia/Kafka). La comunicación entre servicios es predominantemente asíncrona vía eventos Kafka, evitando el acoplamiento síncrono.

## 3.1 Patrones aplicados

- Domain-Driven Design — agregados, value objects (Money, OrderId, ShippingAddress), eventos de dominio y puertos/adaptadores.

- Arquitectura Hexagonal — dominio aislado de la infraestructura mediante puertos de entrada y salida.

- Transactional Outbox — garantía de publicación de eventos en order-service (tablas outbox + OutboxRelay con polling).

- Idempotent Consumers — tabla processed_events y un IdempotencyGuard en los consumidores Kafka para evitar reprocesamiento.

- Event-Driven Architecture — Kafka KRaft como columna vertebral de la integración entre servicios.

- Database-per-Service — cada microservicio posee su propia instancia PostgreSQL aislada.

- Backend for Frontend (BFF) — admin-bff agrega y proxya llamadas para el panel de administración.

# 4. Microservicios — estado por servicio

La siguiente tabla resume cada servicio, su responsabilidad y el volumen de código de dominio implementado (nº de clases Java).

| Servicio | Puerto | Responsabilidad | Clases | Tests |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api-gateway | 8080 | Enrutamiento, JWT, rate-limit, CORS, seguridad | 6 | 1 |
| auth-service | 8081 | Registro, login, JWT RS256, refresh tokens, reset password | 71 | 2 |
| catalog-service | 8082 | Libros, categorías, reseñas, búsqueda (ES), caché Redis | 99 | 2 |
| inventory-service | 8083 | Stock, movimientos, reservas con TTL | 69 | 2 |
| cart-service | 8084 | Carrito en Redis, checkout, eventos Kafka | 47 | 2 |
| order-service | 8085 | Órdenes, Outbox, idempotencia, máquina de estados | 57 | 2 |
| payment-service | 8086 | Pagos, reembolsos, Outbox, webhooks | 44 | 2 |
| notification-service | 8087 | Emails por eventos, plantillas, MailHog | 30 | 1 |
| report-service | 8088 | Dashboards de ventas, export CSV/PDF | 22 | 0 |
| admin-bff | 8089 | Agregador/proxy para panel admin | 7 | 0 |

Nota: el conteo de tests refleja archivos de prueba presentes, no cobertura de líneas.

## 4.1 Detalle destacado

- auth-service (71 clases): flujo completo de autenticación — registro, login, refresh tokens, recuperación de contraseña con tokens, emisión JWT RS256 y publicación de eventos.

- catalog-service (99 clases, el más extenso): gestión de libros y categorías, reseñas, controladores públicos y de admin, caché Redis e integración con Elasticsearch para búsqueda.

- order-service (57 clases): núcleo transaccional con agregado Order, máquina de estados (OrderStatus), patrón Outbox (OutboxRelay) y consumidores idempotentes de eventos de carrito y pago.

- inventory-service (69 clases): control de stock con movimientos auditables y reservas con expiración, reaccionando a eventos de órdenes.

- payment-service (44 clases): inicio, procesamiento, confirmación y reembolso de pagos con Outbox y soporte de webhooks de pasarela.

# 5. Comunicación dirigida por eventos (Kafka)

La integración entre servicios se realiza mediante tópicos Kafka. Los productores publican eventos de dominio y múltiples consumidores reaccionan de forma desacoplada e idempotente.

| Productor | Tópico | Consumidores |
| --- | --- | --- |
| cart-service | cart.checked-out | order-service, notification-service |
| order-service | order.created | payment, inventory, notification, report |
| order-service | order.cancelled | payment, inventory, notification |
| order-service | order.status.changed | notification, report |
| payment-service | payment.confirmed | order-service, notification-service |
| payment-service | payment.failed / refunded | notification-service |
| inventory-service | inventory.stock.low-alert | notification-service |

# 6. Persistencia y datos

Se aplica el patrón Database-per-Service: 7 instancias PostgreSQL independientes (auth, catalog, inventory, order, payment, notification, report), Redis para gateway/catálogo/carrito, y Elasticsearch para búsqueda de catálogo. El esquema se gestiona con Flyway mediante 11 migraciones versionadas, incluyendo seeds de roles/admin (auth) y datos de catálogo, y las tablas de soporte de patrones (outbox y processed_events en order-service).

# 7. Frontend

SPA en React 18 + TypeScript con Vite. La arquitectura está organizada por features con stores Zustand (auth, cart), data-fetching con TanStack Query, formularios validados con React Hook Form + Zod, cliente HTTP Axios y una librería de componentes UI propia basada en Radix UI y Tailwind. Recharts está disponible para visualizaciones.

Estado actual: el módulo de autenticación está implementado (páginas de login y registro, servicio de auth, hook use-auth y store). Quedan pendientes las vistas de catálogo, carrito, checkout, órdenes y panel de administración. Aún no hay pruebas en el frontend.

# 8. Infraestructura y DevOps

- docker-compose.full.yml orquesta el stack completo: 24 contenedores incluyendo Kafka KRaft, MailHog, Zipkin, Redis, Elasticsearch y volúmenes persistentes por base de datos.

- Makefile con objetivos para generación de claves, levantar/parar el stack, ver estado de salud, logs por servicio y ejecución de tests.

- scripts/generate-keys.sh genera el par RSA para JWT y lo inyecta en el archivo .env.

- Plantilla .env.example con todas las variables de entorno requeridas (claves JWT, email admin, frecuencia del OutboxRelay, etc.).

- Documentación de API vía Swagger/OpenAPI en los servicios y trazabilidad distribuida con Zipkin.

# 9. Brechas y próximos pasos

| Área | Acción recomendada |
| --- | --- |
| Cobertura de pruebas | Añadir tests a report-service y admin-bff; medir cobertura real e incorporar pruebas de integración end-to-end. |
| Frontend | Desarrollar vistas de catálogo, carrito, checkout, órdenes y panel admin; incorporar tests con Vitest. |
| Observabilidad | Complementar Zipkin con métricas (Prometheus/Grafana) y health checks consolidados. |
| CI/CD | Establecer pipeline de build, test y despliegue (el repositorio no está bajo control de versiones git todavía). |
| Seguridad | Revisión de gestión de secretos en producción y rotación de claves RSA. |

En conjunto, BookPlus presenta una base arquitectónica sólida y madura en el backend, con los patrones distribuidos clave ya implementados. El esfuerzo restante se concentra en completar el frontend, homogeneizar la cobertura de pruebas y establecer la cadena de CI/CD y observabilidad operativa.